**Scrum – A arte de fazer o dobro na metade do tempo – J.J. Sutherland**

**Capitulo 01 - A maneira como o mundo funciona está errada.**

Trata-se de uma mudança radical das metodologias prescritivas e de cima para baixo usadas na gerência de projetos no passado. O Scrum é semelhante aos sistemas autocorretivos, evolucionários e adaptativos. Foi olhado a forma como as pessoas realmente trabalham, em vez de como elas dizem que trabalham.

O termo “Scrum” vem do jogo de rúgbi e se refere à maneira como um time trabalha junto para avançar com a bola no campo. Alinhamento cuidadoso, unidade de propósito, clareza de objetivo, tudo se unindo. Trata-se de uma metáfora perfeita para o que uma equipe deseja fazer.

O Scrum acolhe a incerteza e a criatividade. Coloca uma estrutura em volta do processo de aprendizagem, permitindo que as equipes avaliem o que já criaram e, o mais importante, de que forma o criaram. A estrutura do Scrum busca aproveitar a maneira como as equipes realmente trabalham, dando a elas as ferramentas para se auto-organizar e, o mais importante, aprimorar rapidamente a velocidade e a qualidade de seu trabalho.

Inspeção e adaptação é como é chamado o processo de avaliação constante do trabalho, para que o trabalho seja verificado passo a passo e seja adaptado aos erros. De tempos em tempos, pare de fazer o que está fazendo, revise o que já fez e verifique se ainda deveria estar fazendo aquilo e como você pode fazê-lo melhor.

Os resultados finais do Scrum — ou o objetivo do projeto— são equipes que melhoram drasticamente a produtividade. O antigo método cascata focava na previsibilidade dos erros. O Scrum aceita os erros e se adapta a eles. Por isso é interessante fazer uma coisa de cada vez e reavaliar esse feito diariamente.

No desenvolvimento de um software existe uma regra, que afirma que 80% do valor do produto está em 20% de suas funcionalidades.

Pessoas em vez de processos; produtos que realmente funcionem em vez de documentação dizendo como o produto deveria funcionar; trabalhar com os clientes em vez de negociar com eles; e responder às mudanças em vez de seguir um plano.

Scrum foi também baseado no sistema Toyota de produção. um dos conceitos-chave que desse sistema é a ideia de “fluxo” e Eliminação de desperdício.

No Scrum chamamos esses ciclos de Sprint [corrida de velocidade de curta distância]. No início de cada ciclo, acontece uma reunião para planejar o Sprint. A equipe decide a quantidade de trabalho que acredita ser capaz de realizar nas duas semanas seguintes. Eles escolhem as tarefas na lista de prioridades. A equipe decide quantas tarefas será capaz de executar em duas semanas. Não importa quantas tarefas a equipe conseguia terminar, o importante era que começassem a estabelecer uma base para sentir o ritmo do trabalho. Como podemos trabalhar melhor no próximo Sprint? Quais foram os obstáculos que tivemos de remover durante esse período? Quais são os obstáculos que estão diminuindo o nosso ritmo?”.

O Scrum funciona com a definição de objetivos sequencias, que devem ser atingidos em um intervalo definido.

1º passo, identificar o ritmo de trabalho. 2º passo, discutir como foi feito o trabalho.

* Planejar é útil. Seguir cegamente os planos é burrice.
* Transparência, inspeção e adaptação.
* Fracasse rápido para que você possa corrigir o problema o quanto antes.

**Capitulo 02 – A origem do SCRUM.**

Scrum surgiu através do trabalho de J.J. Suntherland na área de tecnologia devido a necessidade de entregar um software para Ford que não ia dar tempo de entregar no método cascata. Logo começaram a fazer o software aos poucos e mostrando o passo a passo para seu chefe.

Foi inspirado por dois japoneses que já aplicavam um método parecido, oposto à cascata. Para os japoneses, isto não é uma metodologia e sim um modo natural, mais inteligente, simples e eficaz de fazer as coisas.

É necessário que as equipes sejam multifuncionais e tenham autonomia. Não são os funcionários que recebem ordem da gerência e sim a gerência que presta serviços aos funcionários.

Seres humanos sempre trabalham melhor juntos!

Uma das chaves principais do Scrum é o aprimoramento continuo.

Observar, orientar, decidir e agir.

Ciclo PDCA: Plan, do, check e act.

Isso pode ser aplicado para tudo, até para fazer aviões de papel, como foi exemplificado no capitulo.

Hesitação significa morte.

Equipes excelentes são multifuncionais e autônomas.

**Capitulo 03 – Equipes**

São as equipes que fazem o mundo girar.

A diferença de tempo para se fazer um trabalho entre um individuo e outro é cerca de 10 vezes. Ou seja, um individuo consegue fazer um trabalho 10 vezes mais rápido que outro. A proporção para equipes é de 2 mil. Ou seja, uma equipe consegue fazer um trabalho 2 mil vezes mais rápido que outra.

Características das melhores equipes do mundo: Transcendentes – não se contentam com médias e desejam alcançar o extraordinário. Além disso, encontram sincronia entre si.

Autônomas – Auto-organizadas e se autogerenciam.

Multifuncionais – várias habilidades. Pessoas com várias habilidades diferentes que podem adicionar umas as outras. A informação de um é a informação do outro.

Quando observamos as melhores equipes, não há divisão de papéis. Todos os integrantes da equipe fazem de tudo. Há uma comunicação constante entre todos os indivíduos.

Toda vez que uma equipe passa o “bastão” para outra que nunca viu o produto, estamos diante de um piscar de olhos institucional. É uma brecha para que falhas ocorram. O ideal é sempre a constante troca de informações.

Porém, toda essa dinâmica só funciona bem em grupos pequenos. A configuração clássica é 7 pessoas, podendo-se acrescentar ou eliminar duas delas. Os dados mostram que grandes equipes (acima de 9 pessoas) tendem a ter velocidades menores.

Lei de brooks – Adicionar mais mão de obra a um projeto atrasado faz com que ele se atrase ainda mais. Isso foi comprovado em diversos estudos. Essa lei está no campo de desenvolvimento de softwares.

Grupos grandes realizam menos coisas. É uma regra da natureza humana. Quanto mais pessoas tiverem menos cada um vai fazer o seu trabalho. Além disso, quantos mais pessoas maiores são os canais de comunicação e nosso cérebro não consegue lidar com vários canais de comunicação de uma vez.

Existe uma formula para calcular os canais de comunicação. Canais de comunicação = n \* (n – 1) /2. N = ao numero de pessoas da equipe. Ou seja, se existem 5 individuos na equipe, haverá 10 canais de comunicação. 6 individuos, 15 canais.

Quantos menos canais de comunicação tiverem na equipe, mas os indivíduos vão saber o que todos estão fazendo. Equipes grandes se perdem justamente porque acontecem falhas nos canais de comunicação.

Fazer com que um novo integrante entre no ritmo de um projeto, atrasa todos os demais membros da equipe, por isso, isso só deve ser feito poucas vezes e em situações pontuais.

O papel do Scrum master é assegurar que o processo Scrum está ocorrendo adequadamente na equipe, sempre servindo a todos os membros e fazendo o possível para retirar os impedimentos. As perguntas essenciais a se fazer em cada fase de retrospectiva são: “O que podemos mudar na forma como trabalhamos” e “Qual o nosso maior ponto de conflito. Respondendo essas questões de maneira franca, o grupo é capaz de avançar muito mais do que se imaginou inicialmente.

Um experimento feito nas aulas de psicologia, demonstrou que os nazistas nada mais eram que frutos de seu meio. Não eram culpados individualmente em si, em tese só estavam cumprindo seu trabalho. Porém, o culpado era o sistema que eles viviam, que faziam parecer que tais atrocidades eram apenas seu trabalho. Logo, resta mais que comprovado que o individuo é fruto do meio. O Scrum aceita isso e ao invés de culpar os indivíduos, ele culpa o sistema e tenta examinar o sistema falho para conserta-lo.

**Capitulo 4 – O tempo.**

O tempo é o maior limitador de projetos do ser humano. Ele afeta tudo!

O sprint surgiu como forma de dar um feedback imediato ao projeto. Com o feedback, fica muito mais fácil de saber se estar no caminho certo ou não, identificar os erros e modifica-los.

O termo sprint evoca intensidade. Se trabalha a todo vapor em um curto período de tempo e depois se para, para analisar o que foi feito.

Nas colunas de post-it do Scrum, nada é colocado na coluna feito até que possa ser usado pelo cliente. Talvez essa seja a melhor definição de pronto.

As sprints tem que ser coerentes, ou seja, não mudam seu time box. O time box é extremamente importante, pois é nele que se verá o ritmo de trabalho. Logo, mudar o time box não é coerente. Se começa com 1 semana, termina com 1. Se começa com 2, termina com 2.

Quando a equipe se compromete com determinadas tarefas em uma sprint, elas não podem mudar, ou seja, não se podem adicionar novas tarefas, se tornando tarefas fixas.

Além das sprints, existes as reuniões diárias, conhecidas por dailys ou stand up meetings. Nos dailys é papel do Scrum Master fazer três perguntas: O que você fez ontem, o que vai fazer hoje e quais obstáculos você enfrentou. A reunião só se resume a isso e não deve durar mais do que 15 minutos. O objetivo é fazer com que toda a equipe saiba o que está acontecendo na sprint e fique a par do trabalho de todo mundo.

O objetivo sempre é fortalecer a comunicação entre os desenvolvedores.

O fator que mais atrapalha o fluxo é a especialização, ou seja, a quantidade de papéis e títulos em um grupo. As pessoas tendem a fazer só o que lhe foi confiado e não liga para o papel dos outros. Isso é muito errado. Todos devem ser integrantes de equipe, sem títulos.

Um dos objetivos das dailys é abrir portas para que a equipe veja se alguém esta tendo dificuldades e todos da equipe podem se mobilizar a ajudar essa pessoa. A passividade é um comportamento preguiçoso que deve ser cortado imediatamente.

**Capitulo 05 – O desperdício é um crime.**

A essência do Scrum é o ritmo! O compasso é algo essencial para os seres humanos. A pulsação está presente no nosso fluxo sanguíneo. Buscamos padrões, somos feitos para encontrar ritmo em todos os aspectos da vida.

Existem três tipos de causas de desperdício: causados por irracionalidade (plan), pela inconsistência(do) e pelos resultados(check). Você resolve eles com as três primeiras siglas do PDCA. Plan, do e check.

Estudos mostram que indivíduos capazes de faer varias tarefas ao mesmo tempo, são os mais incapazes de se concentrar em algo. Geralmente não fazem nenhuma por completo e acabam desperdiçando tempo.

Existe um teste de escrever números inteiros, romanos e letras. Se escrevemos um por vez em uma linha, demoramos mais para escrever 10 deles por exemplo. Mas se nos concentramos em escrever cada tipo de cada vez, conseguimos ser 2x mais rápidos. Isso comprova que se concentrar em uma coisa de cada vez é muito mais produtivo do que se concentrar em várias coisas.

Executivos com 5 projetos ou mais tendem a desperdiçar 75% do seu trabalho. Você será muito mais produtivo com 1 projeto de casa vez, visto que 100% do seu tempo estará dedicado aquele projeto.

Comprovadamente, um QI de uma pessoa cai em até 10 pontos se exposta em ambientes multitarefas. Ou seja, se você está fazendo várias coisas ao mesmo tempo você está desperdiçando sua capacidade.

Fazer pela metade é igual a não fazer nada. Fazer pela metade é pior do que não fazer nada, pois você desperdiçou seu tempo e energia para algo que não pode ser utilizado.

Na fabrica da Toyota, um funcionário pode parar a maquina de montagem a qualquer tempo para sanar um erro. Esse motivo, entre outros, fez com que a Toyota produzisse mais do que outras marcas. O problema tem que ser resolvido assim que ele aparece. Se deixamos para resolver depois, mais problemas apareceram e mais tempo você vai gastar.

A mente humana é restrita, só conseguimos nos lembrar de um número limitado de coisas. Se deixamos para resolver um problema depois, a mente da gente terá dificuldades para entrar no ritmo do projeto. Então, resolva o problema assim que ele for detectado. Sempre! Deixar para depois é uma armadilha.

Trabalhar demais dá mais trabalho! Antigamente tinham empresas que exigiam do funcionário trabalhar 7 dias por semana. Com o tempo essas empresas foram perdendo espaço visto que a produtividade delas começaram a cair.

Para o Scrum, o tempo ideal para a produtividade ser a melhor possível é entre 30 a 40 horas de trabalho semanais. Esse tempo é suficiente para que sua produção chegue no ápice. Trabalhar mais que isso, faz com que você produza menos.

No modelo cascata, para você atingir seu pico máximo de produtividade é entre 60 a 70 horas de trabalho semanal. E mesmo assim não chega nem na metade da produtividade das horas utilizadas no Scrum.

Você produzirá mais se não trabalhar até mais tarde. Trabalhar menos ajuda a fazer mais coisas numa qualidade melhor. Você trabalha feliz. Você trabalha por que quer. Quando você faz algo porque quer você faz muito melhor.

Funcionários que trabalham de mais começam a cometer mais erros e a diminuir seu ritmo de trabalho. Quanto mais cansados ficamos, piores são as nossas decisões.

Uma pesquisa em israel sobre as decisões dos juízes mostrou que eles davam mais decisões favoráveis quando tinham acabado de voltar do almoço. Porém, quanto mais se aproximavam de “largar” menos favoráveis iam ficando as decisões.

Nunca leve em conta horas de trabalho. Horas representam um custo. Sempre leva em conta o resultado do trabalho, independente das horas trabalhadas.

**Capitulo 06 – Planeje a realidade, não a fantasia.**

O mapa não é o terreno. Por mais que você planeje, na hora do vamos ver é diferente. Não trabalhe com uma realidade ficcional.

Lembre-se, as pessoas não trabalham como dizem que trabalham. É preciso sentir o ritmo para planejar.

“Na guerra depois do primeiro disparo todo plano vai por água abaixo.”

Gráficos a longo prazo são apenas um pensamento positivo.

“Como comer um elefante? Dando uma mordida de cada vez”

Quando você pega um projeto muito bagunçado, o primeiro passo sempre é definir prioridades. Os itens mais urgentes e que vão agregar mais valor ao projeto sempre vão vir primeiro.

O segundo passo é fazer um planejamento de como o trabalho será feito. Quanto esforço, tempo e dinheiro se gastarão para realização de cada tarefa.

As pesquisas mostram que se fazer uma estimativa de um tempo de trabalho pode variar de 25 a 400% do tempo gasto na realidade. Somos péssimos tentando prever quanto tempo iremos passar em algo. O melhor a se fazer é sentir o ritmo e medi-lo de acordo com a realidade.

O segredo é refinar o plano ao longo do projeto, ao invés de planejar tudo antes de uma vez. você tem chances de sempre pegar um Feedback do cliente atual e redirecionar seu plano como precisa.

Para dividir as prioridades das tarefas, podemos utilizar a sequência fibonacci. Imaginamos as tarefas em tamanhos e numeramos elas em fibonacci. 1 2 3 5 8 13... se a tarefa for um tamanho 2 é pequena. Se for 13 é bem grande.

Apesar de sermos ruins em previsões, somos bons em comparar dois elementos. Por isso a sequência fibonacci se encaixa tão bem.

Pessoas são influenciadas pelas opiniões de outras pessoas. Mesmo que essas opiniões só pareçam boas (e depois se vejam que não são), é da natureza humana seguir o outro, principalmente se esse outro tem uma boa característica.

**Planning poker** - Assim, como forma de definir as prioridades sem deixar a opinião de um influenciar a o do outro, foi criado o planning poker. São cartas em sequência Fibonacci que todos os integrantes do grupo recebem. A cada tarefa apresentada, eles jogam uma carta virada para baixo, sem um saber a carta do outro. Por fim, as cartas são mostradas. Se houverem diferenças de até duas cartas (de 3 para 8 por ex ou de 5 para 13), se tira a média das cartas e ai você terá o numero para o tamanho de sua tarefa. Depois disso, se passa para a próxima tarefa. Se houverem diferenças de três cartas ou mais, quem selecionou a mais alta e mais baixa explica seu raciocínio. Depois, se faz outra rodada para ver a opinião do grupo mudou. Independente do segundo resultado, a média será tirada. Esse método simples, evita qualquer tipo de ancoragem entre os participantes, cada um vai dar sua opinião real.

Antes de ordenar e definir prioridades, você precisa definir o personagem, o usuário, o cliente. É essencial saber do que ela gosta, quais suas paixões, frustrações, tristezas e alegrias. O que ela ama e o que ela odeia.

Você montará uma história do produto a ser contada pelo cliente. É importante que essa história obedeça o invest (independente, negociável, valiosa, estimável, suscinta e testável). É justamente com essa história que se faz o planning sprint. É importante também que a história seja contada parte por parte.

**Capitulo 07 – Felicidade.**

As pessoas querem ser felizes. Algo que as pesquisas mostram que mais traz felicidades as pessoas é um proposito. Sempre que temos um proposito, algo para viver, um objetivo a completar, somos felizes. Veja os alpinistas que escalam o monte Everest. Apesar de passar por situações terríveis, o fato de terem um propósito os movem.

A sociedade recompensa resultados, não processos. Porém, é esquecido que os processos são a parte mais importante do percurso, pois quanto melhor for o processo melhor será o resultado.

Felicidade é sucesso! Quanto mais felizes fazemos uma atividade, melhor vamos faze-la. Logo, é muito importante valorizar as pessoas com quem você trabalha, dando boas condições de trabalho, fazendo elas se sentirem recompensadas, dando um proposito para a felicidade delas.

Dados comprovam que pessoas felizes são mais bem sucedidas na vida de forma geral – profissional, social, saúde. A felicidade precede o sucesso.

Ao final do review, depois de mostrar o que foi feito, inicia a fase da retrospectiva. É o momento de verificar o que pode ser melhorado. Nesse momento, há 4 perguntas a serem feitas com o objetivo de medir a felicidade da equipe e poder melhora-la. Em uma escala de 1 a 5 como você se sente em relação ao seu papel na empresa? Nessa mesma escala, como se sente em relação a empresa como um todo? Por que se sente assim? O que pode lhe fazer mais feliz no próximo sprint?

Mais importante que perguntar, é concretizar essas perguntas na próxima sprint. Fazer o possível para deixar a equipe mais feliz. Essa é a parte crucial.

Elementos que deixam equipes felizes: proposito, autonomia e domínio. Você atinge esses três elementos com transparência. Transparência sua com a equipe e da equipe com você.

A transparência é essencial para o funcionamento do Scrum. É necessários que todos saibam o trabalho de todos para funcionar. Os quadros “a fazer”, “fazendo” e feito ficam expostos para todos. Basta alguém para pra olhar que vai saber exatamente em que pé está o projeto.

Para fazer clientes felizes, você precisa de pessoas felizes do “outro lado do balcão”.

**Capitulo 08 – Prioridades.**

O primeiro passo quando está se implementando o Scrum é o product backlog. É uma lista, um sistema, de tudo que seu produto deve ter, todas as suas funcionalidades. Porém o crucial nessa fase é identificar o que você deve realizar primeiro.

O ideal é primeiro trabalhar nas ideias que agregam mais valor ao produto e trazem menos riscos. Com desenvolvimento e entrega graduais do Scrum, o objetivo é começar com os elementos que vão gerar receita imediatamente, de forma a “eliminar os riscos“ do projeto. Você precisa entregar valor ao seu cliente o mais rápido possível. Pode ser uma pequena parte do projeto maior, mas deve estar comprovadamente pronta. O foco é chegar ao item “feito” da coluna o mais rápido possível, com algo que agregue valor.

No desenvolvimento do produto há uma regra simples, comprovada milhares de vezes: 80% do valor do produto está em 20% das suas funcionalidades. O truque do Scrum é determinar como desenvolver esses 20% primeiro.

O P.O. é quem controla o backlog, o que será incluído nele e como ele é ordenado. Ele decide qual será o trabalho.

A comunicação deve ser constante na equipe. Tanto do P.O. com os stackholders quanto da equipe com o po. Comunicação constante é a base de tudo.

Em grandes projetos é possível ter uma equipe de P.O. para atender a grande demanda.

O P.O. deve ter a capacidade de se adaptar ao mundo em constante mudança. Por isso a grande importância dos Feedbacks constantes.

Foque inicialmente nas funcionalidades do programa. O design vem depois. O primeiro ponto é identificar os 20% que mais geram valor ao produto e desenvolver isso.

As prioridades do backlog sempre serão atualizadas e revisadas a cada sprint, tentando chegar a ordem que entrega o valor dos 20% mais rápido. É provável que a ordem perfeita nunca seja alcançada, mas você deve caminhar em direção a ela passo a passo, a cada sprint.

O essencial é reconhecer a incerteza, aceitar que as prioridades vão mudar visto que muitas só são relevantes naquele momento específico.

Um grande erro de grandes empresas é priorizar tudo. Quem defende tudo, não defende nada. Deve-se identificar as prioridades e priorizar o mais importante sempre.

Produto mínimo viável – é quando a equipe desenvolve o mínimo para apresentar para o cliente. Deve ser algo que funcione, que já mostre um pouquinho do valor do produto. O principal objetivo é receber um feedback para saber se está no caminho certo e quais alterações são necessárias no produto.

Algumas empresas lucram com a mudança nos projetos. Elas aceitam fazer aquele projeto cascata inicial e somente aquilo, alegando que qualquer mudança terá custos. Porém, eles sabem que as mudanças vão ocorrer. O grande problema nisso é que a criatividade é negada. Nunca será entregado ao cliente realmente o que ele quer.

**Capitulo 09 – Mude o mundo.**

O Scrum hoje é aplicado em diversas áreas além do desenvolvimento de software. Ele é usado pois acelera o esforço humano, não importa qual seja o esforço.

O Scrum foi aplicado numa classe de química numa escola pública da Holanda. Lá os alunos tinham a lista de tarefas, as tabelas “a fazer, fazendo e feito”, as sprints, a revisão, a retrospectiva e um quadro de definição de pronto (que era todos aprenderem a matéria).

Essa aplicação gerou um aumento muito alto na média da turma. Foi comprovado que o Scrum não só fazia com que todos aprendessem a matéria, mas ensinava o trabalho em grupo, ensinava um a ajudar o outro, ensinava que o trabalho coletivo é mais importante que o individual e estimulava as crianças a serem autodidatas. Elas próprias decidiam o que iam fazer de dever de casa. Os resultados foram fascinantes.

O Scrum hoje é visto pela população mundial como um movimento. É implantando em diversas escolas holandesas, algumas escolas americanas e em grandes universidades do mundo, como Harvard.

O Scrum ajudou crianças autistas na escola, que foram incluídas nas equipes e se desenvolveram de forma mais rápida. O Scrum também ajudou ao combate à pobreza na Uganda, sendo aplicados no ramo da agricultura, ajudando inclusive as ONGs que trabalham nessa localidade a identificar suas prioridades.

A medição do progresso, o trabalho em equipe, a definição de prioridades e consequentemente o aumento de produtividade são características do Scrum que são vistas em todas as áreas.

No livro, há uma proposta inclusive se de criar um sistema de governo utilizando Scrum. Como já foi visto, não é culpa dos indivíduos existir tanta corrupção, mas sim do sistema. Se mudarmos os sistemas, podemos mudar o mundo.

Na capital do estado de Washington foi implementado um governo enxuto, chamado de SMART, muito parecido com o Scrum, visto que visa aumentar a produtividade do governo, reduzir burocracias, aumentar a verba e entregar um maior valor a seus governados.

O método cascata é incorporado pelas próprias leis federais e estaduais dos EUA. Há divisões de comitês no congresso nacional, onde os políticos veem tudo em partes, nunca como um quadro geral. Outro ponto, é que o orçamento é feito de 2 em 2 anos. Nesse meio tempo muita coisa muda e sempre é necessário fazer um remanejamento do orçamento. Se fosse feito de forma semanal, ou pelo menos mensal, não se teria metade dos problemas financeiros nos países.

A Islândia foi o país mais afetado do mundo pela crise de 2008. O governo renunciou e o novo governo que assumiu aplicou o Scrum para fazer uma nova constituição. Toda quinta feira era apresentado novas partes do texto a população, que aprovava ou vetava via twitter/facebook.

Nos anos 90 a Microsoft era o cumulo da pirâmide de cima para baixo. Todos se dirigiam a quem estava a cima de você até chegar em bill gates. Porém, depois da implementação do Scrum, toda a estrutura organizacional da empresa mudou. Trabalham com mais de 3 mil pessoas que trabalham com Scrum e pretendem implementar 20 mil pessoas.

Uma boa empresa não espera uma crise para mudar, ela muda constantemente para evitar crises.

Essa é a proposta principal do Scrum. Ele define metas, de forma sistemática, passo a passo, para desvendar como chegar no propósito. E, o que é ainda mais importante, identifica o que está nos impedindo de chegar a nosso propósito. O Scrum é o código anticético. O ceticismo é corrosivo e só é mais um impedimento para o propósito. O Scrum é um método prático e acionável para implementar a mudança.

Livre-se dos seus títulos, seus gerentes e estruturas. Dê as pessoas a liberdade de fazer o que acham melhor e a responsabilidade pelas suas decisões.

**IMPLEMENTANDO O SCRUM**

Escolha um **Product Owner.** Essa pessoa é quem te dará a visão do que sua equipe produzirá. Ele levará em consideração os riscos e as recompensas. É o P.O. que organizará e apresentará a lista de tarefas a ser feita pelo time (backlog), trabalhando diretamente com o cliente para entender o produto e passar da melhor forma possível para a equipe. **O backlog deverá ser feito de acordo com a definição de prioridades do produto e deverá ser consultado regularmente os stakeholders.**

Escolha um **Scrum Master.** Esse é o individuo que treinará a equipe no framework Scrum e ajudará os integrantes a eliminarem qualquer coisa que esteja diminuindo o seu ritmo.

Selecione uma **equipe**. As pessoas que desenvolverão o trabalho. Essa equipe precisa possuir todas as habilidades necessárias para concretizar a lista de tarefas apresentada pelo P.O. As equipes devem ser pequenas, de 3 a 9 pessoas é a regra geral.

**Refine e estime o backlog**. Estime as tarefas que tem para fazer na lista. Não estime em tempo, os humanos são péssimos nisso. Estime através de um tamanho, utilizando a sequencia Fibonacci.

**Planejamento do sprint**. Essa é a primeira reunião do Scrum. A equipe, o SM e o PO se sentam para planejar a sprint. O sprint não poder maior que 1 mês, o ideal são sprints de 1 ou 2 semanas. A equipe olha para o topo do backlog e prevê quantas tarefas conseguirá realizar no sprint em questão. A intenção não é efetivamente fazer todas as tarefas, mas principalmente medir a velocidade. Se conseguirem com folga, aumentam a quantidade de tarefas no próximo sprint. Se não conseguirem entregar, diminuem as tarefas na próxima sprint. Os objetivos acordados a cada sprint estão selados. Ele não pode ser mudado e nada pode ser acrescentado a ele.

**Torne o trabalho visível.** Crie o quadro Scrum (utilize um aplicativo). Esse quadro deverá conter três colunas: “a fazer” , “fazendo” e “feito”. Outra maneira interessante é criar o **gráfico de burndown**. Um eixo representa o numero de pontos que a equipe designou para o sprint, e o outro representa o número de dias. Todo dia, o SM calcula o numero de pontos realizados e acrescenta essa informação ao gráfico.

**Reunião diária (dailys).** Essas são as batidas do coração do Scrum. Todo dia, no mesmo horário, durante não mais que 15 minutos a equipe se reúne e responde as seguintes perguntas: “o que você fez ontem para ajudar a equipe a terminar o sprint?”, “o que você fará hoje para ajudar a equipe a terminar o sprint?” e “Há algum obstáculo que esteja impedindo você e sua equipe de alcançar a meta do sprint?

**Revisão do sprint ou demonstração do sprint.** Essa é a reunião em que a equipe mostra o que realizou durante o sprint. Qualquer um pode participar, não apenas o PO, o SM, e a equipe, mas também os stakeholders, o comando da empresa, os clientes e etc. Essa reunião é aberta para a equipe demonstrar o que conseguiu mover até a coluna “feito”.

**Retrospectiva do sprint.** Depois que tiver mostrado o que conseguiu realizar durante o ultimo sprint, a equipe se reúne e pensa no que deu certo, no que poderia ter sido melhor e no que pode ser melhorado no sprint seguinte.Qual é o aprimoramento a ser aplicado de imediato.Essa reunião requer uma certa maturidade emocional e um clima de confiança. O essencial é sempre lembrar que vocês não estão procurando culpados, estão apenas analisando o processo. Por que isso aconteceu dessa maneira? Por que não percebemos aquilo? Como podemos trabalhar mais rápido? A busca da solução sempre será em equipe. Todo trabalho sempre será em equipe.

**Comece de imediato a sprint seguinte.** Leve em consideração a experiencia da equipe em relação aos obstáculos e os aprimoramentos no processo.